VANGUARDA MARTECH · RELATÓRIO EXECUTIVO

Arquitetura de dados Nekt: pilotos validados e camadas Trusted e Refined em produção

Destinatário: Diretoria Executiva    Emissor: Head de Inteligência Artificial

Data: 08/09/2026    Escopo: mídia paga — Google Ads e Meta (Facebook Ads)

1. RESUMO EXECUTIVO

A arquitetura de dados de mídia paga saiu da fase de extração e passou a operar em medalhão completo — dado bruto, dado tratado e dado de consumo — para as duas plataformas que concentram a verba da casa. Os quatro pilotos abertos em 26/08 cumpriram sua função: cada um testou um caso-limite distinto e cada caso virou regra escrita que hoje governa as 46 fontes conectadas.

| R$ 3,66 mi verba de mídia sob governança, em BRL, nas duas plataformas | 11 tabelas na camada Trusted, sendo 5 publicadas hoje | 3 de 4 pilotos atravessando o medalhão inteiro | zero registros marcados como não confiáveis nos pilotos |
| --- | --- | --- | --- |

Verba apurada em 08/09/2026: R$ 1.342.354,13 em Google Ads (35 contas em reais) e R$ 2.318.791,22 em Meta (7 contas). A conta Move Rental Cars fatura em dólar — US$ 19.600,06 — e por decisão de arquitetura não é somada às demais.

2. OS QUATRO PILOTOS E O QUE CADA UM PRODUZIU

Os pilotos não foram amostras aleatórias. Cada um foi escolhido para expor um problema específico antes de o problema aparecer em escala nas 39 contas de Google Ads.

| PILOTO | CASO-LIMITE TESTADO | REGRA OU ATIVO QUE GEROU | VERBA APURADA | MEDALHÃO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Acesso Saúde | Conta simples, nome do cadastro igual ao da plataforma — a linha de base. | Tornou-se o marcador de fim de ciclo de todo o parque: tem o horário de carga mais tardio das 39 contas, e hoje sete transformações são disparadas por ela. | R$ 59.113,18 | Completo |
| Olá Casa Nova | Divergência de nome: conhecida como Olá Casa Nova, cadastrada como “Ola Empreendimentos”. | Regra de que identidade de conta se resolve por identificador, nunca por rótulo digitado. Evita relatório atribuído ao cliente errado. | R$ 32.689,70 | Completo |
| Move Rental Cars | Única das 42 contas que fatura em dólar. | Regra de que verba não se soma entre moedas, declarada na camada de consumo. Foi também onde o problema de cobertura do Performance Max apareceu primeiro. | US$ 19.600,06 | Completo |
| Don Watches conta 1 | Cliente com múltiplas contas ativas na mesma plataforma. | Regra de que contas com o mesmo prefixo de nome nunca são unificadas — cada uma tem verba, calendário e responsável próprios. Expôs também a pior inconsistência de nomenclatura da base. | — | Sem dado |

Situação apurada em 08/09/2026 contra as tabelas em produção. “Medalhão” indica presença nas três camadas: Raw, Trusted e Refined.

LEITURA CORRETA DO QUARTO PILOTO A conta Don Watches 1 aparece com zero registros porque não tem atividade desde 2023 — investimento zero e nenhuma impressão, confirmado contra a API do Google Ads. O vazio é o resultado correto, não falha de integração. Em 31/08 a extração dessa conta foi reduzida de diária para semanal: consumia crédito de plataforma todos os dias para trazer nenhuma linha.

3. O QUE FOI CONSTRUÍDO NAS CAMADAS

O modelo em três estágios foi aplicado como estágio de tratamento e não como pasta: toda fonte atravessa os três, e o estágio se identifica pelo prefixo da tabela. Isso vale para dado de sistema interno e para dado de cliente, sem exceção.

| CAMADA | O QUE EXISTE | PARA QUE SERVE NA DECISÃO |
| --- | --- | --- |
| Raw | Cópia fiel das 46 fontes de mídia — 39 contas de Google Ads e 7 de Meta. Nada é corrigido aqui, por definição. | Rastreabilidade e auditoria. Permite reconstruir qualquer número até a origem. |
| Trusted | Google Ads (8 tabelas): desempenho diário, dimensão de campanha, dimensão de conta e cinco recortes — faixa etária, gênero, geográfico, localização do usuário e termo de busca. Meta (3 tabelas): desempenho diário, dimensão de campanha e dimensão de conta. | Número fiel à plataforma com forma corrigida: tipos, fuso, unicidade provada e linhagem. É a base sobre a qual qualquer análise pode ser refeita. |
| Refined | Um produto de dados de mídia cobrindo as duas plataformas na mesma tabela, no grão de campanha por dia, com as regras de negócio declaradas e numeradas. | Camada oficial de consumo. É onde a verba se soma e onde os indicadores derivados (CPC, CPA, ROAS) são calculados a partir de totais — nunca por média de médias. |

Inventário em 08/09/2026. Os cinco recortes de segmentação foram publicados hoje; a primeira materialização deles ocorre no ciclo de carga desta terça-feira.

Entregas de hoje, 08/09/2026

- Cinco recortes de segmentação do Google Ads publicados na camada Trusted, consolidando as 39 contas em cada um. Abrem análise de público, geografia e termo de busca que antes não existia na base.

- Produto de mídia da Refined passou a cobrir Meta além de Google Ads. Até hoje representava apenas o Google — cerca de 37% da verba. Passa a representar as duas plataformas.

- Correção de um alarme falso iminente: o indicador de defasagem de fonte foi recalibrado de 2 para 9 dias, porque a carga passou de diária para semanal em 04/09. Sem o ajuste, todas as contas seriam marcadas como defasadas a partir de quinta-feira, e o indicador perderia utilidade.

4. EVIDÊNCIA DE QUALIDADE

Nenhuma camada foi considerada pronta sem prova numérica. As verificações abaixo foram executadas contra as tabelas em produção em 08/09/2026.

| VERIFICAÇÃO | RESULTADO | O QUE ISSO GARANTE |
| --- | --- | --- |
| Unicidade do grão no fato de Meta | 137.744 registros = 137.744 chaves = 137.744 assinaturas de conteúdo | Nenhuma linha duplicada e nenhuma perdida na consolidação de 7 contas. |
| Consolidação de Meta contra o modelo anterior | reproduz o total ao centavo | A troca de dez tabelas por cliente por uma tabela única não alterou nenhum número. |
| Integridade entre camadas nos pilotos | zero registros não confiáveis | Nenhuma campanha órfã, nenhuma conta fora do catálogo, nenhuma moeda divergente. |
| Verba preservada no cruzamento com campanha | R$ 94.646,41 preservados | São 18 campanhas já excluídas no Meta que ainda carregam investimento histórico — 4,1% da verba da plataforma. O desenho do cruzamento as mantém visíveis em vez de descartá-las em silêncio. |

5. LIMITES DECLARADOS DA PLATAFORMA

Estes limites são de origem — impostos pelo Google e pelo Meta — e não são corrigíveis por engenharia. Estão escritos na documentação de cada tabela para que nenhum relatório futuro os trate como erro nem os ignore.

| LIMITE | COBERTURA | CONSEQUÊNCIA PARA A LEITURA |
| --- | --- | --- |
| Campanhas Performance Max não publicam recorte demográfico | 80,0% | R$ 270.088,20 de verba — 20,1% do total — não tem faixa etária nem gênero disponível. A relação é exata: a cobertura é sempre 100% menos a fatia em Performance Max. |
| Localização física do usuário não sempre resolvida | 93,5% | Para relatório de verba por região existe um recorte alternativo que fecha em 100%, porque usa o alvo configurado na campanha e não a observação. |
| Limiar de privacidade em termos de busca | 61,2% | Termo com volume baixo não é publicado. A cobertura varia de 15,7% a 86,8% por conta, conforme o perfil de volume. Serve para negativação de termo, não para totalizar verba. |

Percentuais medidos em 08/09/2026 sobre as 36 contas de Google Ads com dado, em reais.

REGRA DE LEITURA CONSOLIDADA Verba de mídia se soma na camada de consumo. Recorte serve para dividir, nunca para totalizar. Um único dos cinco recortes reconcilia com o investimento total; os outros quatro cobrem parcelas conhecidas e declaradas. Somar verba a partir de um recorte produz número menor que o real, com aparência de correto.

6. RISCOS E VALOR BLOQUEADO

| GRAU | RISCO | EXPOSIÇÃO | ONDE SE RESOLVE |
| --- | --- | --- | --- |
| Alto | Nove contas de Meta do Grupo Braga não integradas. Dependem de estrutura de destino que só o backoffice da plataforma cria. | R$ 1,89 milhão de verba fora da governança | Backoffice da Nekt, seguido de nove autorizações de acesso. |
| Alto | Três contas do Grupo Unipar nunca extraíram. A credencial usada pela plataforma não tem acesso à central de contas do cliente. | cerca de R$ 4 mil por mês sem visibilidade | Refazer a autorização com a identidade correta, na interface da plataforma. Credencial não transita por este canal. |
| Médio | Janela de reprocessamento incompatível com a nova cadência. A plataforma reprocessa 7 dias, mas a carga passou a ser semanal. | correção tardia de conversão pode não ser capturada | Elevar a janela para 14 dias na interface da plataforma. |
| Médio | Saldo de créditos da plataforma. Em 04/09 o saldo esgotou e cinco pipelines falharam por 24 horas. | parada de carga de um dia, já recuperada | Previsibilidade de recarga junto à área responsável por licenças e pagamentos de plataforma. |
| Médio | Termo de busca contém texto digitado por pessoa. Pode conter nome, telefone ou condição de saúde — dado sensível para os seis clientes do setor de saúde. | exposição sob Art. 11 da LGPD | Decisão de tratamento antes de qualquer exposição em painel, relatório ou exportação. |

Os valores de exposição das duas primeiras linhas vêm do inventário de pendências consolidado em 31/08/2026, não de medição desta data.

7. PLANO DE AÇÃO

| AÇÃO | DONO PROPOSTO | PRAZO | SITUAÇÃO |
| --- | --- | --- | --- |
| Conferir a materialização dos cinco recortes publicados hoje e registrar o resultado | Head de IA | 08/09/2026 | Agendado |
| Elevar a janela de reprocessamento para 14 dias | Head de IA, na interface da plataforma | até 15/09/2026 | A fazer |
| Criar as nove estruturas de destino do Grupo Braga e conduzir as autorizações de acesso | Head de IA com o fornecedor da plataforma; acessos com a supervisão de Mídia Paga | a definir | Bloqueado |
| Refazer a autorização das três contas do Grupo Unipar com a identidade que tem acesso | Head de IA com a supervisão de Mídia Paga | a definir | Bloqueado |
| Definir previsibilidade de recarga de créditos da plataforma | Área de licenças e pagamentos de plataforma | a definir | A decidir |
| Definir o tratamento de termo de busca para os clientes de saúde | Jurídico, com a Head de IA | antes da 1ª exposição | A decidir |

Os donos acima são proposta, com base no papel de cada área — não há designação formal registrada para estes itens. Confirmar antes de comunicar como compromisso.

8. RESSALVAS

- Os cinco recortes publicados hoje ainda não materializaram. Estavam com zero execuções às 12:39 (Manaus) e a primeira carga ocorre no ciclo das 12:43 desta terça. A conferência dos números está agendada para hoje.

- A cobertura de Meta na camada de consumo entra no mesmo ciclo. O código foi publicado hoje às 10:13 e a tabela ainda continha apenas Google Ads no momento desta emissão.

- Os valores de exposição do Grupo Braga e do Grupo Unipar vêm do inventário de pendências de 31/08/2026 e não foram remedidos hoje.

- A dimensão de conta de Meta é uma fotografia congelada de 26/08/2026, tirada de uma fonte que foi excluída. Nome de conta, moeda e fuso do lado Meta não se atualizam sozinhos, e isso está declarado na própria tabela.

- Sete contas de Meta estão em quatro fusos horários diferentes. “Dia” não significa exatamente a mesma coisa entre elas. Não é corrigível com a extração atual; a coluna de fuso declara qual se aplica a cada linha.

- Uma inconsistência de medição foi encontrada e corrigida nesta data: totais de verba publicados hoje mais cedo somavam reais e dólares na mesma cifra. Os percentuais praticamente não se alteraram — a cobertura demográfica passou de 80,2% para 80,0% — mas os valores absolutos foram refeitos por moeda e a documentação corrigida, com registro do que a versão anterior afirmava.

Documento gerado em 08/09/2026 a partir de consulta direta às tabelas em produção da plataforma Nekt e ao inventário de pendências versionado no repositório do projeto. Todos os valores desta página são resultado de medição registrada, não de estimativa. Detalhamento técnico, consultas de verificação e histórico de correções em docs/nekt/, repositório Agentes_Claude_mcp, ramo claude/reconectar-nekt-osv23g.